## Slide 1
Mango 架构与研发现状汇报
团队内部研发汇报 · 基于 codex-mango-v1 当前实现与文档
核心结论： Mango 已完成桌面端 Agent 工作台骨架，主闭环已打通，当前重点从“能跑”进入“真实可用”阶段。
4
主流程阶段
5
核心共享包
2
当前可用 Adapter
1
正式主存储
• 桌面端本地执行优先
• Plan -> Approve -> Go -> Review
• SQLite 主存储已落地
Mango · Internal Engineering Report · 2026-03-25

## Slide 2
1. 项目定位与当前判断
先用一页把“我们现在到底做到哪”讲清楚
产品定位
• 面向开发者的桌面端 Agent 工作台
• 不是聊天产品，而是执行产品
• 强调可控、可信、可追踪、可复盘
当前阶段
• M1 可运行骨架已完成
• M2 真实执行闭环正在形成
• 核心主链路已可本地验证
本轮判断
• 架构边界清楚
• 真实 CLI 接入已开始
• 执行深度和控制精度仍需增强
一句话结论
Mango 已不再是纯规划项目，而是一套具备桌面壳、领域模型、IPC 契约、适配器层、SQLite 主存储和基础质量门禁的可演进架构骨架；但它仍需继续补强真实执行事件、细粒度权限控制、恢复重试和更强的回顾能力，才能从“骨架可跑”进入“团队可用 / Beta 可试用”。
Source: README / PRD / 路线图 / 详细架构设计

## Slide 3
2. 当前整体架构
仓库分层 + 运行时分层同时存在，核心是边界清楚
apps/desktop
当前唯一完整运行入口
packages/core
状态机 / 权限 / 事件 / 工作区
packages/adapters
Claude CLI / Mock
contracts
IPC DTO / 错误模型
SQLite
正式主存储
架构判断
• 当前最重要的不是模块数量，而是 Desktop / Core / Adapters / Contracts 的边界已经成立
• 未来 Web、API、Worker 已预留位置，但不会抢走当前桌面本地主链路的优先级
• 这套结构足以支撑从 mock 走向真实 CLI，再走向更完整的恢复、回顾和多 adapter 能力
Source: technical-architecture.md / module-contracts.md

## Slide 4
3. 桌面端运行时架构
当前唯一完整运行路径：Renderer -> Preload -> Main -> Adapter / Store
Renderer
React UI 任务输入 / 计划展示 / 时间线 / 回顾
Preload
DesktopApi 只做安全桥和类型化暴露
Main
DesktopController 任务编排 / IPC / 持久化 / 系统交互
Adapter
Claude CLI 或 Mock
Store
SQLite 主存储 JSON 导入兜底
System
Shell / 文件 / Git 高风险能力入口
关键约束
• Renderer 不能直接碰 Node/Electron；业务编排不能下沉到 Preload；高风险能力必须由 Main 统一收口
Source: desktop runtime code / DesktopController / DesktopApi

## Slide 5
4. 核心领域模型与状态机
UI、持久化和执行都围绕同一组对象组织
核心对象
• TaskSession
• TaskPlan
• ExecutionEvent
• TaskReview
• WorkspaceContext
• PermissionPolicy
draft
planned
approved
running
succeeded / failed
TaskSession 固定流转：不允许跳过关键阶段
ExecutionEvent
• terminal.output
• file.change
• summary.ready
• tool.call
Permission Capability
• shell
• filesystem
• network
• browser
Source: packages/core/src/types.ts / taskSession.ts

## Slide 6
5. 主执行链路
当前主链路已经贯通，但执行事件和控制粒度仍是下一阶段重点
1. 输入目标
用户描述任务目标
2. 生成计划
Adapter 返回结构化 TaskPlan
3. 权限评估
Main 计算风险与审批信息
4. 批准执行
任务进入 running
5. 回写事件
事件、状态和 review 写回存储
当前链路中的 4 个刻意简化
• 批准仍然是任务级整体批准，不是逐 capability 授权
• 执行事件一次性返回，不是流式推送
• 真实 CLI 尚未稳定产出 file.change / tool.call
• 取消、恢复、重试还没有完整产品化
Source: DesktopController / ClaudeCodeCliAdapter / detailed-architecture.md

## Slide 7
6. 当前已落地能力
这页回答：哪些东西已经不是概念，而是代码里真实存在
已经落地
• Electron + React + TypeScript 桌面壳
• Main / Preload / Renderer 分层
• TaskSession 状态机与事件模型
• DesktopApi 与 IPC 契约层
• Claude CLI + Mock 双 adapter
• SQLite 主存储与 JSON 自动导入
• lint / test / typecheck / build / smoke
已经证明可行
• 可以本地启动桌面工作台
• 可以基于真实 CLI 生成结构化计划
• 可以审批后执行一轮端到端任务
• 可以把任务、事件、历史写入正式存储
• 可以通过统一状态快照驱动 UI
当前价值
• 已具备继续迭代的稳定骨架
• 已从纯 mock 进入真实执行验证
• 后续重点不再是“从 0 建壳”，而是补强能力深度和可用性
Source: README / package.json / current repository structure

## Slide 8
7. 主要缺口与风险
这页回答：为什么现在还不能把它当成成熟 Beta 系统
执行可见性不足
• 真实 CLI 仍缺少流式事件
• 文件变化与工具调用证据不足
• Review 面板证据链偏弱
控制粒度不足
• 权限还是任务级整体批准
• 缺少取消、恢复、失败重试
• 工作区级授权范围未完成
产品完成度不足
• 工作区管理偏基础
• 多 adapter 策略还较初级
• 安装、更新、反馈闭环仍需打磨
研发含义
• 下一阶段重点不应再扩散到新平台，而是把桌面本地主链路做深、做稳、做得可诊断
• 如果过早转向 Web / API / Worker，会放大当前执行链路尚未稳定的风险
• 当前更适合内部持续验证和定向试用，不适合被表述成“功能已完整”
Source: v1-backlog.md / roadmap-and-milestones.md / detailed-architecture.md

## Slide 9
8. 下一阶段建议路线
按“先补真实可用，再谈平台扩展”的顺序推进
P1
补强真实 CLI 事件能力
P2
把权限从展示升级为真正控制点
P3
补取消 / 恢复 / 失败重试
P4
增强工作区管理与 Review 证据
P5
再扩到 Web / API / Worker
推进原则
先让桌面本地执行闭环变深、变稳、变得可恢复，再考虑平台扩展和更多运行形态。
Recommendation: prioritize M2-quality depth over scope expansion

## Slide 10
附录：关键目录与文档入口
需要继续跟进的人，建议从这几处开始
关键代码目录
• apps/desktop/src/main
• apps/desktop/src/preload
• apps/desktop/src/renderer
• packages/core
• packages/adapters
• packages/contracts
• apps/desktop/src/main/persistence
关键文档
• docs/product/prd.md
• docs/product/v1-backlog.md
• docs/engineering/technical-architecture.md
• docs/engineering/detailed-architecture.md
• docs/engineering/module-contracts.md
• docs/engineering/storage-and-security.md
建议会后动作
• 确认下一阶段唯一主问题
• 锁定 CLI 事件补强范围
• 拆权限控制增强方案
• 定义恢复 / 重试的验收标准
• 安排一次架构评审复盘
Generated locally with python-pptx for editable PowerPoint delivery